| PHỤ LỤC 1 - BẢNG TỔNG HỢP CHUNG SỐ LIỆU GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐẾN HẾT THÁNG 5 NĂM 2026 (chi trả theo phương án chính thức) *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tt | Dự án | Đã GPMB đến hết năm 2025 (ha) | Tháng 5/2026 |  | Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5/2026 |  | Diện tích dự kiến GPMB tháng 6 năm 2026 | Ghi chú |
|  |  |  | Đã GPMB (ha) | Số tiền chi trả (vnđ) | Đã GPMB (ha) | Số tiền chi trả (vnđ) |  |  |
| 1 | Các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang tiến hành bồi thường, hỗ trợ GPMB (15 dự án) | 158,40 | 121,07 | 383.483.238.941 | 362,29 | 1.229.784.003.252 | 197,69 |  |
| 2 | Các dự án đang triển khai xây dựng HTKT, thu hút đầu tư và tiếp tục GPMB (23 dự án) | 3252,68291 | 45,85 | 235.880.521.000 | 282,22 | 922.278.672.203 | 148,40 |  |
| 3 | Các dự án đã cơ bản lấp đầy, tiếp tục GPMB diện tích còn lại (13 dự án) | 3585,65 | 0,00 | 0,00 | 23,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Các dự án đã hoàn thành GPMB ( 07 dự án) | 717,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Tổng | 7.714,71 | 166,92 | 619.363.759.941 | 667,54 | 2.152.062.675.455 | 346,09 | Phấn đấu tháng 6 đạt 200ha |